นี่คือ แผนการพัฒนา 4 เฟส (Development Phase) สำหรับ ระบบติดตามการสั่งซื้อ (Project Order Tracking System) โดยอ้างอิงช่วงเวลาและกิจกรรมหลักจากรูปภาพที่คุณแนบมา แต่ปรับรายละเอียดให้เข้ากับฟังก์ชันของระบบที่เราออกแบบกันไว้ครับ

### แผนการพัฒนาระบบติดตามการสั่งซื้อ (Project Order Tracking System)

#### เฟสที่ 1: วางโครงสร้าง ออกแบบ และวิเคราะห์ระบบ

ระยะเวลา: กรกฎาคม (สัปดาห์ที่ 1 - 4)

หมายเหตุ: ยกเว้นวันที่ 14 - 18

- กิจกรรมหลัก (Activities):

  - Requirement & Scope: สรุปขอบเขตงาน (ระบบสั่งซื้อ, ระบบงบประมาณ, การตรวจรับ)

  - System Design:

    - ออกแบบ ER Diagram (User, Project, MainOrder, SubOrder, Inspection).

    - ออกแบบ Use Case และ Activity Diagram (เน้น Flow การตัดงบและการแก้ไขงาน).

    - ออกแบบ UI/UX Mockup (หน้า Dashboard, ฟอร์มสั่งซื้อ, หน้ารายการตรวจรับ).

  - Setup Environment:

    - ขึ้นโครงสร้าง Django Project.

    - ติดตั้ง Library ที่จำเป็น (เช่น django-import-export สำหรับ CSV, qrcode สำหรับสร้าง QR).

    - เชื่อมต่อ Database (PostgreSQL/MySQL).

#### เฟสที่ 2: ออกแบบระบบฐานข้อมูล และพัฒนาฟังก์ชันพื้นฐาน (CRUD)

ระยะเวลา: สิงหาคม - กันยายน (สัปดาห์ที่ 5 - 11)

หมายเหตุ: ยกเว้นช่วงสอบกลางภาค

- กิจกรรมหลัก (Activities):

  - Master Data Management:

    - พัฒนาระบบจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน (User/Staff Authentication & Role).

    - พัฒนาระบบจัดการโครงการ (Project Management) -> สร้างโครงการ, ตั้งงบประมาณรวม (budget_total).

  - Import Data:

    - พัฒนาฟังก์ชัน Import Excel/CSV สำหรับนำเข้าข้อมูลโครงการและรายการสินค้าเบื้องต้น.

  - ReCheck Phase 1:

    - ทบทวน ER Diagram ว่ารองรับ Logic การตัดงบจริงหรือไม่.

  - UI Implementation:

    - เริ่มทำหน้า Login และ Dashboard (โครงเปล่า) สำหรับ User และ Staff.

#### เฟสที่ 3: พัฒนาฟังก์ชันหลัก (Core Features - Ordering & Approval)

ระยะเวลา: ตุลาคม - พฤศจิกายน (สัปดาห์ที่ 12 - 16)

- กิจกรรมหลัก (Activities):

  - Ordering System (ฝั่ง User):

    - พัฒนาฟังก์ชัน สร้างใบสั่งซื้อ (Create Order) และ บันทึกร่าง (Draft).

    - พัฒนาฟังก์ชัน ส่งใบสั่งซื้อ (Submit) พร้อม Logic ตรวจสอบและกันงบประมาณ (Check & Reserve Budget).

  - Review & Correction (ฝั่ง Staff):

    - พัฒนาหน้าตรวจสอบรายการ (Staff Review).

    - พัฒนาฟังก์ชัน ส่งคืนแก้ไข (Request Correction) และการ คืนงบชั่วคราว (Release Budget).

    - พัฒนาฟังก์ชัน อนุมัติการแก้ไข และ ส่งออก CSV (Export) ให้งานพัสดุ.

  - User Rights: จัดการสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล (User เห็นแค่ของตัวเอง, Staff เห็นทั้งหมด).

#### เฟสที่ 4: ทดสอบระบบ ปรับแก้ และพัฒนาฟังก์ชันตรวจรับ/รายงาน

ระยะเวลา: ธันวาคม - มกราคม (สัปดาห์ที่ 17 - 26)

- กิจกรรมหลัก (Activities):

  - Inspection & Receiving (ฝั่ง Staff):

    - พัฒนาฟังก์ชัน รับของจากพัสดุ และสร้าง Sub-order.

    - พัฒนาฟังก์ชัน ตรวจรับ (Inspection) และ สร้าง QR Code.

    - Implement Logic บันทึกยอดจ่ายจริง (Actual Cost) และปรับปรุงยอดงบคงเหลือ (คืนส่วนต่างหรือตัดเพิ่ม).

    - พัฒนาฟังก์ชัน จ่ายของ (Handover) และ ปิดงาน (Close Order).

  - Dashboard & Reporting:

    - แสดงกราฟงบประมาณ (งบทั้งหมด vs จองแล้ว vs จ่ายจริง) ในหน้า Dashboard.

    - ทำระบบแจ้งเตือนสถานะ (Notification) เมื่อมีการสั่งแก้ไข หรือของมาถึง.

  - Testing & Debugging:

    - ทดสอบระบบ (System Test) เน้นความถูกต้องของการคำนวณเงิน.

    - แก้บั๊ก (Bug Fix) และจัดทำรูปเล่มรายงาน/คู่มือการใช้งาน.