# บันทึกการเปลี่ยนแปลงสถาปัตยกรรมและเครื่องมือ

# (Architecture & Tech Stack Change Log)

ชื่อโครงการ: POTMS

วันที่ปรับปรุงล่าสุด: 5 มกราคม 2569

## รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง (Change Records)

### รายการที่ 1: การเปลี่ยนระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Migration)

- วันที่เปลี่ยนแปลง: 22 ธันวาคม 2568

- สิ่งที่เปลี่ยนแปลง:

  - เปลี่ยนฐานข้อมูลหลัก (Primary Database) จาก MySQL เป็น Firebase Firestore

  - ปรับปรุง API Views เพื่อเชื่อมต่อและดำเนินการกับ Firestore Collections แทน SQL Tables

  - เพิ่มการตั้งค่า firebase_admin สำหรับการยืนยันตัวตนและการเข้าถึงข้อมูล

- เหตุผลที่เปลี่ยนแปลง:

  - ข้อจำกัดด้าน Deployment: แพลตฟอร์ม Vercel (Hosting) ไม่รองรับการเชื่อมต่อ MySQL แบบ Persistent ในระยะยาว

  - ความยืดหยุ่น (Scalability): ต้องการใช้ฐานข้อมูลแบบ Serverless (NoSQL) ที่สามารถรองรับการขยายตัวได้ง่ายโดยไม่ต้องดูแล Server Infrastructure

- ผลกระทบ:

  - (เชิงบวก) สามารถ Deploy ระบบขึ้น Production บน Cloud (Vercel) ได้อย่างสมบูรณ์

  - (เชิงบวก) รองรับฟีเจอร์ Realtime Updates และการเข้าถึงข้อมูลได้จากทุกที่

  - (ข้อจำกัด) โครงสร้างข้อมูลเปลี่ยนจาก Relational เป็น Document-based (NoSQL)

### รายการที่ 2: การปรับปรุงความปลอดภัยและสิทธิ์การใช้งาน (Security Hardening)

- วันที่เปลี่ยนแปลง: 24 ธันวาคม 2568

- สิ่งที่เปลี่ยนแปลง:

  - เพิ่มโมดูลตรวจสอบสิทธิ์ (api/utils/authz.py) และระบบ Audit Trail (api/utils/audit.py)

  - เพิ่มการตรวจสอบความเป็นเจ้าของข้อมูล (Ownership Verification) ในกระบวนการอนุมัติคำสั่งซื้อ

  - แก้ไขช่องโหว่ความปลอดภัยระดับ Critical และ High ที่ตรวจพบ

- เหตุผลที่เปลี่ยนแปลง:

  - เพื่อแก้ไขช่องโหว่ด้านความปลอดภัยตามมาตรฐาน OWASP และผลการตรวจสอบ Security Review

  - เพื่อป้องกันปัญหา Broken Access Control กรณีเจ้าหน้าที่อนุมัติโครงการที่ตนไม่ได้รับมอบหมาย

- ผลกระทบ:

  - (เชิงบวก) ระบบมีความปลอดภัยสูงขึ้นและมีประวัติการใช้งาน (Logs) สำหรับตรวจสอบย้อนหลัง

  - (ข้อจำกัด) การทำงานของ Staff ถูกจำกัดขอบเขตตามสิทธิ์ที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด

### รายการที่ 3: การตั้งค่าความปลอดภัยของ Django (Django Security Configuration)

- วันที่เปลี่ยนแปลง: 26 ธันวาคม 2568

- สิ่งที่เปลี่ยนแปลง:

  - กำหนด DATA_UPLOAD_MAX_MEMORY_SIZE (2.5MB) และ SESSION_COOKIE_AGE (2 ชั่วโมง)

  - เปิดใช้งาน Security Headers (XSS Filter, Content Type NoSniff) และ SSL Redirect

- เหตุผลที่เปลี่ยนแปลง:

  - เพื่อป้องกันการโจมตีแบบ Memory Exhaustion และ Session Hijacking

  - เพื่อบังคับใช้มาตรฐานความปลอดภัยในการรับส่งข้อมูล

- ผลกระทบ:

  - (เชิงบวก) ลดความเสี่ยงจากการโจมตีพื้นฐานทางเว็บ

  - (ข้อจำกัด) ผู้ใช้ต้องเข้าสู่ระบบใหม่ทุก 2 ชั่วโมง และจำกัดขนาดไฟล์อัปโหลด

### รายการที่ 4: การปรับปรุงความเข้ากันได้ของไลบรารี (Dependencies Compatibility)

- วันที่เปลี่ยนแปลง: 29 ธันวาคม 2568

- สิ่งที่เปลี่ยนแปลง:

  - ปรับลดเวอร์ชัน numpy (เป็น 1.26.4) และ pandas (เป็น 2.1.4)

  - ลบไลบรารีที่ซ้ำซ้อนใน requirements.txt

- เหตุผลที่เปลี่ยนแปลง:

  - เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่เข้ากัน (Incompatibility) ระหว่างไลบรารีเวอร์ชันใหม่กับ Python 3.10 ในสภาพแวดล้อม Docker

- ผลกระทบ:

  - (เชิงบวก) สามารถ Build และ Run Application บน Docker Environment ได้สำเร็จ

### รายการที่ 5: การเพิ่มสถาปัตยกรรม Containerization (Docker Production Setup)

- วันที่เปลี่ยนแปลง: 4 มกราคม 2569

- สิ่งที่เปลี่ยนแปลง:

  - เพิ่ม Dockerfile.prod และ docker-compose.yml

  - ติดตั้ง Nginx เพื่อทำหน้าที่เป็น Reverse Proxy Server

- เหตุผลที่เปลี่ยนแปลง:

  - ต้องการทางเลือกในการ Deploy แบบ Containerization เพื่อความเป็นอิสระจากแพลตฟอร์ม (Platform Independence)

  - ต้องการใช้ Nginx ในการจัดการ Rate Limiting และ Load Balancing เบื้องต้น

- ผลกระทบ:

  - (เชิงบวก) ระบบสามารถนำไป Deploy บน Kubernetes หรือ Cloud Provider อื่นๆ ได้ทันที

  - (เชิงบวก) มี Layer ความปลอดภัยเพิ่มเติมจาก Nginx

### รายการที่ 6: การปรับจูน Database Configuration สำหรับ Docker

- วันที่เปลี่ยนแปลง: 4 มกราคม 2569

- สิ่งที่เปลี่ยนแปลง:

  - กำหนดให้ใช้ SQLite เป็น Database สำหรับ Django Session เมื่อรันบน Docker (แทน MySQL)

- เหตุผลที่เปลี่ยนแปลง:

  - ลดความซับซ้อนและขนาดของ Image เนื่องจากข้อมูลทางธุรกิจหลัก (Business Data) ถูกเก็บไว้ที่ Firebase Firestore แล้ว การใช้ MySQL จึงเกินความจำเป็นสำหรับงานจัดการ Session เพียงอย่างเดียว

- ผลกระทบ:

  - (เชิงบวก) Docker Container มีขนาดเล็กลงและทำงานได้รวดเร็วขึ้น

  - (หมายเหตุ) ไม่กระทบต่อข้อมูลหลักของระบบ

## สรุป Tech Stack ปัจจุบัน (Current Technology Stack)

ตารางแสดงสรุปเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับสถานะล่าสุด

| หมวดหมู่ (Category) | เทคโนโลยี (Technology) | เวอร์ชัน (Version) | รายละเอียดเพิ่มเติม |
| --- | --- | --- | --- |
| Backend Framework | Django | 5.2.6 | Core Application Logic |
| API Interface | Django REST Framework | 3.16.1 | RESTful API Endpoints |
| Authentication | SimpleJWT | 5.3.1 | JSON Web Token Auth |
| Primary Database | Firebase Firestore | - | Changed from MySQL (Stores Business Data) |
| Session Database | SQLite / MySQL | - | SQLite (Docker/Vercel), MySQL (Local) |
| Web Server | Gunicorn | 23.0.0 | WSGI Application Server |
| Reverse Proxy | Nginx | Alpine | Added for Security & Rate Limiting |
| Caching | Redis | 7-Alpine | Caching support |
| Infrastructure | Docker | Desktop | Containerization Platform |
| Cloud Hosting | Vercel | - | Production Environment |